DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA,  ZACATECAS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOS.

V I S T A S   las actuaciones que integran el expediente relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2002 del municipio de referencia,  las Comisiones Dictaminadoras de Vigilancia,  Primera y Segunda de Hacienda,  presentan a la consideración de la Asamblea Legislativa el presente dictamen :

FUNDAMENTO LEGAL

a).-	Con fundamento legal en lo establecido en la Fracción IV del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XXXI del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado,  en relación con las Fracciones IV del Artículo 19, VII del Artículo 60 y VIII del numeral 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Legislatura del Estado es competente para conocer, realizar el análisis de los movimientos de ingresos y egresos del municipio,  evaluar las decisiones municipales desde una perspectiva de beneficio social y,  en su caso,  aprobar el adecuado manejo y destino de los recursos del municipio.

b).-	La Ley de Fiscalización Superior del Estado,  reglamentaria de las adiciones y reformas al Artículo 71 de la Constitución Política del Estado,  regula las funciones del Órgano Técnico y de los procedimientos de revisión de las cuentas públicas correspondientes al año 2002. Este conjunto normativo otorga facultades para llevar a cabo la señalada revisión y es,  también, la base jurídica para emprender las acciones procedentes.

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S

PRIMERO.-	Las Comisiones Legislativas tuvieron a la vista tres diferentes documentos técnicos,  emitidos por la Auditorìa Superior del Estado,  a saber :

I.-	Informe de Resultados de .la Revisión de la Cuenta Pública Municipal;

II.-	Informe Complementario derivado del Plazo de Solventaciòn concedido y del Seguimiento de las Acciones Promovidas,  y

III.-	Información y anexos,  solicitada de manera complementaria por las Comisiones Legislativas autoras del presente dictamen.

De su contenido sobresalen los siguientes elementos :

a).-	La Honorable Legislatura del Estado,  por conducto de la Comisión de Vigilancia turnó a la Auditorìa Superior del Estado con fecha 22 de Mayo de 2003, la cuenta pública municipal relativa al Ejercicio Fiscal 2002. b).-	El alcance de la auditorìa,  considerando los renglones de Ingreso,  Egresos y  obra pública,  fue en promedio del 48.79 %

INGRESOS

Los obtenidos durante el ejercicio fueron por

$  27’170,745.51

de los cuales  el 15.00 % correspondió a los ingresos recaudados ( propios ) y el 85.00 % a ingresos externos.

Presentan la siguiente observación :

a).-	Recibió y recaudó 12.31 % menos de lo presupuestado.

EGRESOS

Fueron ejercidos recursos por

$ 25’930,478.35

Se observa lo siguiente :

a).-	Un subejercicio por el orden del 14.86 %;  las principales variaciones se observaron con decremento en participaciones y deuda pública en el rubro de ingresos y aportaciones federales,  deuda pública y servicios personales en el egreso.

El subejercicio presentado en los egresos,  es mayor que la disminución existente en lo recibido y recaudado en los ingresos.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El     Municipio   obtuvo   como   resultado   del   ejercicio   $ 1’153,175.87,  lo que representó un superávit.

DEUDORES DIVERSOS

Esta cuenta presenta un saldo  al cierre del ejercicio por la cantidad de $ 124,459.41.  El  94.98 % corresponde a préstamos a particulares y el 5.02 %  a empleados.

DEUDA PUBLICA Y ADEUDOS

Los     créditos   pendientes   de   pago    ascendieron   a   $ 3’ 973,229.96,  derivado de los adeudos con proveedores,  acreedores y financiamientos directos a corto y largo plazo.  El incremento en el saldo de la deuda es del 5.52 % en comparación con el saldo al cierre del año 2001

No se exhibió documentación comprobatoria  que respalde autorización de la H. Legislatura para contratar los financiamientos con Godezac.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Las adquisiciones que incrementaron el patrimonio del Municipio   en   el ejercicio 2002,  fueron por un importe de $ 1’937,791.54.   El 53.59 %   se realizaron con recursos federales.

PLAN TRIANUAL Y OPERATIVO ANUAL 2002

El Ayuntamiento  no  presentó ni  su  Plan Trianual de Desarrollo Municipal, ni el correspondiente al Programa Operativo Anual para el ejercicio 2002.

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

Se encontró un sobreejercicio en el rubro financiero,  de un 94.90 %,  que aunque el número de obras programadas,  de las que se concluyeron 21,  4 quedaron en proceso y las 23 restantes no fueron ejecutadas,  el programa carretero representó,  por la inversión financiera ejecutada,  la modificación sustantiva de sobreejercicio de este programa municipal de obras.

FONDO III ( Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal )

La inversión se realizó de acuerdo a lo siguiente :

94.66 % para infraestructura básica

3.89 % para Definición y Conducción de la Planeaciòn del  Desarrollo  Regional

1.45 % Estímulos a la Educación Básica

Al 31 de diciembre del ejercicio 2002,  se ejerció el 69.32 % del monto total autorizado.  El recurso restante fue aplicado en el año 2003.

Durante el ejercicio,  se ejerció un monto de $ 120,112.64,  derivados de rendimientos de ejercicios anteriores.

De la inspección física a obra y de la revisión documental a este Fondo,  se determinó un faltante de documentación comprobatoria por $ 87,068.80.

FONDO IV ( Fondo De Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal )

La aplicación autorizada fue distribuida en :

38.07 % para obligaciones financieras

3.68 % para seguridad pública

33.15 % para infraestructura básica

25.10 % para adquisiciones.

Adicionalmente se ejercieron durante 2002,  la cantidad de $ 99,237.36,  derivados de rendimientos de ejercicios anteriores.

Se observó que dentro del rubro de aportaciones federales en la cuenta 8201-Obligaciones financieras se erogaron recursos para cubrir adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto total de $ 999,237.36  del cual únicamente    presentan documentación comprobatoria por $ 954,376.93,  quedando la cantidad de $ 44,860.43 sin soporte documental.

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O

PRIMERO.- 	De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley  de Fiscalización Superior del Estado,  una vez que concluyó el plazo legal para la debida solventaciòn de las observaciones de auditorìa,  se  obtuvo el siguiente resultado :

Acciones con 45 días para solventarse

| Tipo de Acción | No. de Acciones Promovidas | No. de Acciones Solventadas | No. de Acciones Sin Solventar | Importe Sin Solventar En su caso | Acciones A promover derivadas (nombre y en su caso importe ) | No. De Acciones A promover derivadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Correctivas |  |  |  |  |  |  |
| Pliego de Observaciones | 1 |  | 1 | $ 13,326.46 | Fincamiento de responsabilidades resarcitorias | 1 |
| Solicitud de intervención del órgano interno de Control | 0 |  |  |  |  |  |
| Solicitud de aclaración | 1 |  | 1 | $ 29,919.05 | Pliego de observaciones | 1 |
| Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| Recomendación | 4 |  | 4 |  | Recomendación | 4 |
| T O T A L E S | 6 |  | 6 | $ 43,245.51 |  | 6 |

SEGUNDO.- 	“  El examen se realizó con base en las normas y procedimientos de auditorìa gubernamental generalmente aceptados,  incluyendo pruebas a los registros de contabilidad y otros procedimientos de auditorìa que se consideraron necesarios,  teniendo cuidado en observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables ”.

TERCERO.-	Las Comisiones Legislativas consideran que procede instruir a la Auditorìa del Estado,  emita pliego de  recomendaciones en los siguientes términos :

a).-	Realizar gestiones de cobro en materia administrativa o civil, para la debida e inmediata recuperación de créditos a favor del municipio.  Adicionalmente establecer criterio firme en el sentido de no realizar este tipo de operaciones  (  préstamos a empleados,  funcionarios e integrantes del ayuntamiento ),  que evidentemente no son propias de una administración municipal.

b).-	Para la contratación de deuda,  observar invariablemente lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de Zacatecas.

Recomendación que deberá hacerse extensiva al Gobierno del Estado,  a través de la Secretaría de Finanzas,  dado que no es su función,  ni facultad ni competencia,  para destinar a fines distintos a los previamente establecidos,  los recursos financieros del Estado

c).-	La ejecución de obras debe realizarse de acuerdo a las normas y presupuestos aprobados,  como lo establecen los artículos 3 de la Ley de Obras Públicas de Gobierno del Estado y 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio.

De no presentarse la documentación comprobatoria que respalde las erogaciones realizadas en la ejecución de tres obras por $ 87,068.80,  de recursos provenientes del Fondo III,  proceder a la emisión de Pliego de Responsabilidades de naturaleza resarcitoria y,  adicionalmente notificar a la Auditorìa Superior de la Federación para los efectos de su competencia legal.

CUARTO.- 	El detalle de cada una de las observaciones y su solventaciòn,  se contiene en el Informe de Resultados de la Revisión,  en el Informe Complementario,  así como en la información adicional que por unanimidad las Presidencias de las Comisiones Legislativas de Vigilancia,  Primera y Segunda de Hacienda se solicitó a la Auditorìa Superior del Estado,  que forman parte integrante del presente Dictamen Legislativo.  y son la base en el caso específico de este Municipio,  para que las Comisiones Dictaminadoras propongan al Pleno Legislativo los siguientes :

P  U  N  T  O  S      R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S

I.-	Con la salvedad que ha quedado indicada en el presente Dictamen,  las Comisiones Legislativas proponen al Pleno  que una vez que se informe puntualmente por la Auditorìa Superior del Estado a la Legislatura Estatal,  del cumplimiento de los   pliegos de responsabilidades de naturaleza resarcitoria,  así como los correspondientes a recomendaciones,   se aprueben  los movimientos financieros de ingreso,  administración y gasto,  obras y servicios públicos relativos a la Cuenta Pública del Municipio de JUAN ALDAMA, Zacatecas,  del periodo administrativo del PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2002.

II.-	Se instruye a la Auditorìa Superior del Estado, emita PLIEGO DE RESPONSABILIDADES DE NATURALEZA RESARCITORIA,  ASI COMO PLIEGO DE RECOMENDACION,  en los términos señalados con antelación,  del cual deberá dar puntual seguimiento e informar con toda oportunidad a la H. Legislatura del Estado para los efectos de su competencia Constitucional.

III.-	Se instruye a la Auditoria Superior del Estado,  notifique a su similar,  Auditoria Superior de la Federación,  las observaciones no solventadas  en materia de recursos federales,  para los efectos de su competencia legal.

IV.- 	La presente revisión, permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que competa ejercer o fincar a ésta y otras autoridades,  respecto al manejo y aplicación de recursos financieros federales,  así como de aquellos – propios y/o transferidos -,  no considerados en la auditorìa y revisión aleatoria practicada a la presente cuenta pública.

Así lo dictaminaron y firman los Diputados integrantes de las Comisiones Legislativas de Vigilancia, Primera y Segunda de Hacienda,  de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado.

Zacatecas, Zac., a Cinco de Octubre del año dos mil cuatro.

COMISION DE VIGILANCIA

DIPUTADO PRESIDENTE

JUAN CARLOS LOZANO MARTINEZ

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

JOSE ANTONIO VANEGAS MENDEZ		HUMBERTO CRUZ ARTEAGA.

Comisiones Legislativas

Vigilancia

Primera y Segunda de Hacienda

Dictamen de Cuenta Pública

Ejercicio Fiscal 2002

Municipio de Juan Aldama , Zacatecas

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

CONSTANTINO CASTAÑEDA MUÑOZ		OCTAVIO MONREAL  MARTINEZ

COMISION PRIMERA DE HACIENDA

DIPUTADO PRESIDENTE

SIMON PEDRO DE LEON MOJARRO

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

JUAN ANTONIO GOMEZ LOPEZ.		FEDERICO BERNAL FRAUSTO.

COMISION SEGUNDA DE HACIENDA

DIPUTADO PRESIDENTE

LIDIA VAZQUEZ LUJAN

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

JUAN CARLOS LOZANO MARTINEZ.		HUMBERTO CRUZ ARTEAGA