DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA,  ZACATECAS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOS.

V I S T A S   las actuaciones que integran el expediente relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2002 del municipio de referencia,  las Comisiones Dictaminadoras de Vigilancia,  Primera y Segunda de Hacienda,  presentan a la consideración de la Asamblea Legislativa el presente dictamen :

FUNDAMENTO LEGAL

a).-	Con fundamento legal en lo establecido en la Fracción IV del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XXXI del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado,  en relación con las Fracciones IV del Artículo 19, VII del Artículo 60 y VIII del numeral 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Legislatura del Estado es competente para conocer, realizar el análisis de los movimientos de ingresos y egresos del municipio,  evaluar las decisiones municipales desde una perspectiva de beneficio social y,  en su caso,  aprobar el adecuado manejo y destino de los recursos del municipio.

b).-	La Ley de Fiscalización Superior del Estado,  reglamentaria de las adiciones y reformas al Artículo 71 de la Constitución Política del Estado,  regula las funciones del Órgano Técnico y de los procedimientos de revisión de las cuentas públicas correspondientes al año 2002. Este conjunto normativo otorga facultades para llevar a cabo la señalada revisión y es,  también, la base jurídica para emprender las acciones procedentes.

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S

UNICO.-	Las Comisiones Legislativas tuvieron a la vista tres diferentes documentos técnicos,  emitidos por la Auditorìa Superior del Estado,  a saber :

I.-	Informe de Resultados de .la Revisión de la Cuenta Pública Municipal;

II.-	Informe Complementario derivado del Plazo de Solventaciòn concedido y del Seguimiento de las Acciones Promovidas,  y

III.-	Información y anexos,  solicitada de manera complementaria por las Comisiones Legislativas autoras del presente dictamen.

De su contenido sobresalen los siguientes elementos :

a).-	La Honorable Legislatura del Estado,  por conducto de la Comisión de Vigilancia turnó a la Auditorìa Superior del Estado con fecha 27 de Junio de 2003, la cuenta pública municipal relativa al Ejercicio Fiscal 2002.

b).-	El alcance de la auditorìa,  considerando los renglones de Ingreso,  Egresos y  obra pública,  fue en promedio del 73.61  %.

INGRESOS

Los obtenidos durante el ejercicio fueron por

$  24’395,413.04

de  los  cuales   el   8.54 %   correspondió a   los   ingresos recaudados ( propios ) y el  91.46   % a ingresos externos.

Presenta la siguiente observación :

a).-	Recibió y recaudó 8.61 %  mas de lo presupuestado,  las principales variaciones se observaron con incremento en aportaciones federales y deuda pública,  así como otros programas.  Las partidas que presentan decremento la variación mas importante se observa en participaciones.

EGRESOS

Fueron ejercidos recursos por

$ 24’538,345.08

Se observa lo siguiente :

1.-	Erogaciones sin soporte documental por $ 3,681.96

2.-	Erogaciones por concepto de ayudas,  que no presentan identificación de beneficiarios por $ 2,200.00

3.-	Existe un sobreejercicio  del 9.24 %;  las principales variaciones se observaron en aportaciones federales,  deuda pública y otros programas.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El     Municipio   obtuvo   como   resultado   del   ejercicio   $ 371,234.81, que representó un superávit,  debido a que sus ingresos fueron mayores a los egresos.

DEUDORES DIVERSOS

Esta cuenta no tiene saldo.

DEUDA PUBLICA Y ADEUDOS

El saldo de esta cuenta asciende a $ 2’380,629.48, derivado principalmente de adeudos con Banobras y Gobierno del Estado de Zacatecas.

No se exhibió documentación comprobatoria  que respalde autorización de la H. Legislatura para contratar los financiamientos con Godezac.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Las adquisiciones que incrementaron el patrimonio del Municipio   en   el ejercicio 2002,  fueron por un importe de $ 231,151.04,  de este monto el 82.63 % corresponde a fondos federales.

PLAN TRIANUAL Y OPERATIVO ANUAL 2002

El Ayuntamiento  presentó su  Plan Trianual de Desarrollo Municipal, así como el correspondiente Programa Operativo Anual.

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

Este programa se encontró subejercido en un 59.77 %.  De las 14 obras programadas se concluyó 1, 12 quedaron en proceso y 1 no fue ejecutada.

FONDO III ( Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal )

Fueron aprobados recursos por $ 4’208,671.00; fueron destinados para obras 96.25 % y para definición y conducción de la planeaciòn del desarrollo regional 3.75 %,  habiéndose ejercido durante el 2002 el 93.18 %.  El porcentaje restante fue aplicado en el año 2003.

Además de los recursos señalados,  fue ejercido en el año, un monto de $ 118,506.74,  derivados de rendimientos de ejercicios anteriores.

De la revisión física de obra y documental  se desprende lo siguiente :

1.-	Los expedientes técnicos no fueron integrados con la totalidad de la documentación requerida,  faltando  : 31 números generadores de trabajos ejecutados,  31 bitácoras de obra, 3 actas de entrega recepción y 19 álbumes fotográficos del proceso de ejecución de las obras.

2.-	Se observó que como parte del soporte documental de este fondo, se incluye documentación comprobatoria sin requisitos fiscales por $ 513,650.00

3.-	En las obras “Construcción de cancha de usos múltiples en la Escuela Benito Juárez,  en la Comunidad de Benito Juárez” y “Construcción de cancha en la Escuela Melchor Ocampo de la Comunidad de Tierritas Blancas”,  no se encontró la aplicación de 5.75 y 3.70 toneladas de cemento respectivamente,  material cuyo costo se encuentra incluido en el soporte documental de las mencionadas obras e involucra la cantidad de $ 15,120.00.

FONDO IV ( Fondo De Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal )

La aplicación autorizada de este Fondo, $ 3’327,558.00,  se destinó 45.73 % para obligaciones financieras,  4.36 % para seguridad pública, 49.00 % para infraestructura básica ( en este rubro, el 70.90 % se asignó como aportación municipal para ejecución de obras con Dependencias de GODEZAC ),  y por último,  el 0.91 % para adquisiciones.

Estos recursos fueron ejercidos en un 98.88 %.   Además de los recursos señalados,  durante el ejercicio se gastó la cantidad de $ 70,966.28,  derivada de rendimientos de ejercicios anteriores.

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O

PRIMERO.- 	De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley  de Fiscalización Superior del Estado,  una vez que concluyó el plazo legal para la debida solventaciòn de las observaciones de auditorìa,  se  obtuvo el siguiente resultado :

Acciones con 45 días para solventarse

| Tipo de Acción | No. De Acciones Promovidas | No. de Acciones Solventadas | No. de Acciones Sin Solventar | Importe Sin Solventar En su caso | Acciones A promover derivadas (nombre y en su caso importe ) | No. De Acciones A promover derivadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Correctivas |  |  |  |  |  |  |
| Pliego de Observaciones | 1 | 1 |  |  | . |  |
| Solicitud de intervención del órgano interno de Control |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud de aclaración | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| Recomendación | 4 | 1 | 3 |  | Recomendación | 3 |
| T O T A L E S | 7 | 4 | 3 |  |  | 3 |

Acciones no sujetas al término de 45 días

| TIPO DE ACCION | No. DE ACCIONES PROMOVIDAS | ESTADO QUE GUARDA LA PROMOCIÓN |
| --- | --- | --- |
| CORRECTIVAS |  |  |
| Denuncia de Hechos | 0 |  |
| Promoción del Fincamiento de responsabilidades | 0 |  |
| Informar a la Auditoria Superior de la Federación | 0 |  |
| Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal | 1 | La Auditoria Superior del Estado realizó la promoción mediante oficio número PL-02-07/0304, recibido en la Administración Local de Auditoria Fiscal el día 14 de Abril de 2004, se estará en espera de la comunicación que se envíe en contestación. |
| T O T A L | 1 |  |

SEGUNDO.- 	“  El examen se realizó con base en las normas y procedimientos de auditorìa gubernamental generalmente aceptados,  incluyendo pruebas a los registros de contabilidad y otros procedimientos de auditorìa que se consideraron necesarios,  teniendo cuidado en observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables ”.

TERCERO.-	Las Comisiones Legislativas consideran que procede instruir a la Auditorìa del Estado,  emita pliego de  responsabilidades y de recomendaciones en los siguientes términos :

I.-  	DEFINITIVO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

a).-	Por la cantidad de $ 513,650.00,  correspondiente a documentación comprobatoria que no cumple con requisitos fiscales,  ya que 10 facturas expedidas por el prestador de servicios C. SAUL HERRERA JIMENEZ,  de las cuales 9 presentan error en las fechas de impresión y/o caducidad;  la primera indica 21 de mayo del 2002 y la segunda,  20 de mayo del 2002,    lo cual no es posible por haber sido expedidas en fecha posterior a la de caducidad. Se señala además, que se pagó la cantidad de $ 78,000.00 al proveedor Guadalupe Gallegos Olvera por concepto de la compra de 1,950 tubos de concreto de 8”.

II.-	DEFINITIVO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

a).-	Por la no observancia de las disposiciones contenidas en los artículos 3º. de la Ley de Obras Públicas del Estado y 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio,  por lo que hace a la ejecución de obras.

b).-	Por la no integración de expedientes unitarios completos,  así como por existir faltante de documentación técnica en expedientes,  todos de obras públicas municipales financiadas con recursos federales del Fondo III.

c).-	Por la no observancia de lo establecido en los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado,  en relación con el artículo 53 del Presupuesto de Egresos del Estado,  en lo que se refiere a la adjudicación de obras

III.-	DE RECOMENDACIONES

a).-	Remitir a la Auditoria Superior,  Acta de Cabildo en la que se haga constar la autorización del H. Ayuntamiento,  para la contratación de deuda pública con el Gobierno del Estado.

Recomendación que deberá hacerse extensiva al Ejecutivo del Estado,  a través de la Secretaría de Finanzas,  a fin de que indique la autorización expresa de la H. Legislatura del Estado para ese propósito.

b).-	Remitir a la Auditoria Superior,  actas de entrega recepción de obras en proceso de construcción.

c).-	Remitir a la Auditoria Superior,  expedientes unitarios no presentados de las obras autorizadas.

CUARTO.- 	El detalle de cada una de las observaciones y su solventaciòn,  se contiene en el Informe de Resultados de la Revisión,  en el Informe Complementario,  así como en la información adicional que por unanimidad las Presidencias de las Comisiones Legislativas de Vigilancia,  Primera y Segunda de Hacienda se solicitó a la Auditorìa Superior del Estado,  que forman parte integrante del presente Dictamen Legislativo.  y son la base en el caso específico de este Municipio,  para que las Comisiones Dictaminadoras propongan al Pleno Legislativo los siguientes :

P  U  N  T  O  S      R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S

I.-	Una vez  que se de cumplimiento a los PLIEGOS DEFINITIVOS DE RESPONSABILIDADES DE NATURALEZA RESARCITORIA,  DEFINITIVO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,  ASÍ COMO DE RECOMENDACIONES,   se aprueben  los movimientos financieros de ingreso,  administración y gasto,  obras y servicios públicos relativos a la Cuenta Pública del Municipio de VILLA GARCIA,  Zacatecas,  del periodo administrativo del PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2002.

II.-	Se instruye a la Auditorìa Superior del Estado, emita PLIEGOS  DEFINITIVOS DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS,  DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,  ASÍ COMO DE  RECOMENDACIONES,  en los términos señalados con antelación,  del cual deberá dar puntual seguimiento e informar con toda oportunidad a la H. Legislatura del Estado para los efectos de su competencia Constitucional.

III.-	 La Auditoria Superior del Estado, notificará  el resultado de todo el proceso de solventaciòn de observaciones,  a su homóloga, Auditoria Superior de la Federación,    para los efectos de su competencia.

IV.-	La presente revisión, permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que competa ejercer o fincar a ésta y otras autoridades,  respecto al manejo y aplicación de recursos financieros federales,  así como de aquellos – propios y/o transferidos -,  no considerados en la auditorìa y revisión aleatoria practicada a la presente cuenta pública.

Así lo dictaminaron y firman los Diputados integrantes de las Comisiones Legislativas de Vigilancia, Primera y Segunda de Hacienda,  de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado.

Zacatecas, Zac., a Cuatro de Noviembre del año dos mil cuatro.

Comisiones Legislativas

Vigilancia

Primera y Segunda de Hacienda

Dictamen de Cuenta Pública

Ejercicio Fiscal 2002

Municipio de Villa García,  Zacatecas

COMISION DE VIGILANCIA

DIPUTADO PRESIDENTE

JUAN CARLOS LOZANO MARTINEZ

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

JOSE ANTONIO VANEGAS MENDEZ		HUMBERTO CRUZ ARTEAGA.

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

CONSTANTINO CASTAÑEDA MUÑOZ		OCTAVIO MONREAL  MARTINEZ

COMISION PRIMERA DE HACIENDA

DIPUTADO PRESIDENTE

SIMON PEDRO DE LEON MOJARRO

Comisiones Legislativas

Vigilancia

Primera y Segunda de Hacienda

Dictamen de Cuenta Pública

Ejercicio Fiscal 2002

Municipio de Villa García,  Zacatecas

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

JUAN ANTONIO GOMEZ LOPEZ.		FEDERICO BERNAL FRAUSTO.

COMISION SEGUNDA DE HACIENDA

DIPUTADO PRESIDENTE

LIDIA VAZQUEZ LUJAN

DIPUTADO SECRETARIO			DIPUTADO SECRETARIO

JUAN CARLOS LOZANO MARTINEZ.		HUMBERTO CRUZ ARTEAGA